# 第一组：完全合规投标样本包

用于训练“合规/独立编制”类别；所有公司、人员、项目均为虚构测试数据

说明：本文件包含 3 份彼此独立、结构充分区分的合规投标样本摘要版。它们展示不同企业规模、技术路线、项目组织方式与报价逻辑。

| 样本数量 | 3 份独立样本（C1 / C2 / C3） |
| --- | --- |
| 推荐标签 | compliant_independent |
| 训练建议 | 结合版式、措辞、人员、联系人、价格结构与技术方案差异进行多模态/多特征训练 |

# 1. 样本 C1：星澜数据科技有限公司

| 企业画像 | 中型集成商，侧重数据治理平台与主数据建设。 |
| --- | --- |
| 技术路线 | 采用“标准平台 + 少量定制开发”路线，强调接口治理、数据目录和质量规则。 |
| 核心团队 | 项目经理陈越、数据架构师高宁、实施顾问梁宸、测试经理吴双。 |

## 响应特点

驻场 2 人，远程支持 5×8，重大故障 2 小时到场。

优先采用现有组件复用，控制二次开发比例不高于 18%。

上线后提供 90 天稳定运行支持。

报价结构

| 报价项 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 软件平台许可 | 1,920,000 |
| 实施与集成 | 1,160,000 |
| 培训与试运行 | 180,000 |
| 三年维保 | 360,000 |
| 税费及其他 | 144,000 |
| 总价 | 3,764,000 |

实施风险与应对

| 风险点 | 控制措施 |
| --- | --- |
| 历史数据口径不一致 | 先做主数据映射与口径冻结 |
| 接口系统多 | 建立接口分批接入清单 |
| 用户分层差异大 | 按角色设计培训课件 |

## 独立性说明

该样本与同组其他样本在企业名称、技术路线、角色构成、服务承诺、价格结构与措辞风格上保持明显差异，适合作为“独立编制、实质响应”的正样本。

# 2. 样本 C2：沐川云智软件股份有限公司

| 企业画像 | 产品型厂商，偏 SaaS 化能力输出与轻咨询。 |
| --- | --- |
| 技术路线 | 采用“低代码工作台 + 流程编排 + 报表工厂”路线，强调上线速度与后续易维护。 |
| 核心团队 | 项目总监赵航、产品顾问李添、交付经理冯岚、运维工程师许哲。 |

## 响应特点

首批功能 10 周上线，分两批验收。

业务变更通过配置优先解决，避免深度改造。

提供按周版本发布与回归测试报告。

报价结构

| 报价项 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 订阅许可（36个月） | 2,280,000 |
| 项目实施 | 820,000 |
| 数据迁移 | 260,000 |
| 安全加固 | 130,000 |
| 培训与知识转移 | 110,000 |
| 总价 | 3,600,000 |

实施风险与应对

| 风险点 | 控制措施 |
| --- | --- |
| 用户期望扩散 | 需求基线评审与冻结机制 |
| 旧系统脚本质量不稳 | 设置迁移演练与回滚窗口 |
| 多部门排期冲突 | 采用双周例会和里程碑签收 |

## 独立性说明

该样本与同组其他样本在企业名称、技术路线、角色构成、服务承诺、价格结构与措辞风格上保持明显差异，适合作为“独立编制、实质响应”的正样本。

# 3. 样本 C3：拓岭信息系统工程有限公司

| 企业画像 | 偏工程交付，擅长本地化部署、信创适配和多厂商联调。 |
| --- | --- |
| 技术路线 | 采用“本地部署 + 双活容灾 + 定制报表”路线，强调安全边界、专网接入与审计留痕。 |
| 核心团队 | 项目经理周晋、系统架构师孟识、数据库工程师田璟、安全工程师柯凡。 |

## 响应特点

关键模块采用双机热备；容灾切换演练每半年一次。

现场支持 7×12，节假日值守另行编排。

提供完整信创兼容性清单与验收记录。

报价结构

| 报价项 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 基础平台 | 1,680,000 |
| 定制开发 | 980,000 |
| 信创适配 | 320,000 |
| 部署实施 | 460,000 |
| 维保服务（3年） | 420,000 |
| 总价 | 3,860,000 |

实施风险与应对

| 风险点 | 控制措施 |
| --- | --- |
| 国产中间件兼容性 | 预搭环境并做适配基线 |
| 并发高峰不确定 | 压测后按节点平滑扩容 |
| 专网变更流程长 | 设置提前审批日历 |

## 独立性说明

该样本与同组其他样本在企业名称、技术路线、角色构成、服务承诺、价格结构与措辞风格上保持明显差异，适合作为“独立编制、实质响应”的正样本。